## DE		                   UNID	PARA				 UNID		            DATA

Eng.º Jair L. Caccere   EGS-BU	Sr. José Altair Gonçalves   PM de 	     15/02/18

Coordenador Geral	                     Prefeito Municipal               Ubirajara

ASSUNTO                                                                                                                                C/C PARA

Ubirajara D (Convênio 0350/12)                                              Engª Vivian M F Garcia

Execução de Calçadas e Paisagismo                                                           CDHU-BU

Complementando o ME 0109/18 de 05/02/18, onde esta Fiscalizadora solicita que a Prefeitura Municipal informe quanto à contratação de empresa para a execução dos serviços de paisagismo e calçadas no empreendimento em questão e após reunião entre CDHU, Fiscalizadora e Prefeitura Municipal em 15/02/18 encaminhamos as informações solicitadas pela Prefeitura para elaboração do processo licitatório.

Salientamos que conforme documentação apresentada a esta Fiscalizadora pela Prefeitura Municipal de Ubirajara, atualmente a mesma não possui empresa contratada para execução de calçada de passeio e paisagismo, uma vez que tais serviços foram suprimidos do contrato nº 012/2014 firmado com a empresa Bertolini e Andrade Construtora Ltda EPP conforme consta no 1º Termo Aditivo assinado em 01/07/2015.

Os serviços de calçada de acesso à unidade habitacional foram aditados ao convênio em 12/05/2015 e não foram adequados ao contrato nº 012/2014 da empresa Bertolini e Andrade Construtora Ltda EPP.

Os serviços acima mencionados deverão estar concluídos até 30/03/2018, data prevista para a entrega das unidades habitacionais aos mutuários.

Segue anexas as planilhas de quantidades, valores dos serviços atualizados para fev/17 e projetos conforme previsto no convênio 0350/12.

1 - ORÇAMENTO

2- COMPOSIÇÃO DA CALÇADA PADRÃO POR M2

3- CALÇADA DE PASSEIO E PAISAGISMO

4 – CALÇADA DE ACESSO ÀS UNIDADES HABITACIONAIS

Lembramos ainda que o convênio contempla o plantio de grama no passeio e uma árvore por unidade habitacional, sendo o cumprimento do TCRA integrante da aprovação do projeto junto ao Graprohab, responsabilidade da Prefeitura Municipal, com um total de 2.216 árvores a serem plantadas.

5- Anexos em CD:

5.1 – Planilha orçamentária em Excel;

5.2 – Croquis da calçada de passeio e calçada de acesso;

5.3 – Levantamento dos quantitativos de calçada e grama pela Topo Hab.

5.4 – Memória de cálculo das calçadas de acesso;

5.5 – Projeto de paisagismo;

5.6 – Certificado GRAPROHAB e TCRA

Atenciosamente;

# Eng.º Jair Lopes Caccere

## Coordenador Geral

## CREA – 060.080.388-3

## CONSÓRCIO CNEC / Alphageos

## Fiscalização em Bauru

<JLC/GCFSF>

Consórcio CNEC-ALPHAGEOS

Rua José Salmen, 4-25 – Jd. Estoril

CEP 17.014-150  –Bauru – SP

Fone/Fax 14  3245-8178  / -8179 / 3010-8178